INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA

PO_IG/6.2.2/09/w03

WNIOSKU O DOFINANSOWANIE REALIZACJI PROJEKTU

W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA

##### PODDZIAŁANIE 6.2.2

# W celu prawidłowego wypełnienia wniosku o dofinansowanie niezbędna jest znajomość zarówno Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (dalej jako Program) zawierającego wykaz priorytetów i działań uzgodnionych z Komisją Europejską i stanowiących przedmiot interwencji funduszy strukturalnych, jak i Szczegółowego Opisu Priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (dalej Uszczegółowienie Programu). Pomocny będzie także Przewodnik po kryteriach wyboru finansowanych operacji w ramach PO IG. Wszystkie wymienione dokumenty są dostępne na stronach internetowych Ministerstwa Rozwoju Regionalnego (www.mrr.gov.pl) oraz Instytucji Wdrażającej (www.mg.gov.pl).

# Projekty współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego muszą być zgodne z celami zawartymi w Programie i Uszczegółowieniu Programu oraz zgodne z regulacjami dotyczącymi funduszy strukturalnych.

# Zgłaszane projekty (wnioski o dofinansowanie) poddane będą ocenie formalnej, a następnie ocenie merytorycznej co do zgodności z kryteriami wyboru projektów przyjętymi przez Komitet Monitorujący. Kryteria wyboru projektów wraz z ich opisem znajdują się w Przewodniku po kryteriach wyboru finansowanych operacji w ramach Programu Innowacyjna Gospodarka zamieszczonym na stronie www.mrr.gov.pl.

Wymogi formalne - wniosek zawiera odpowiedni zakres konkretnych informacji pozwalających na dokonanie pełnej oceny; - wniosek został złożony na wymaganym formularzu (dotyczy również załączników, jeżeli przewidziano specjalne formularze dla załączników); - wniosek jest kompletny, zawiera wszystkie ponumerowane strony i wymagane załączniki; - wniosek został złożony we właściwej formie: - w wersji papierowej w 1 egzemplarzu – oryginał, - w wersji elektronicznej na dyskietce lub płycie CD, - wersje papierowa i elektroniczna są tożsame (w tym wersja elektroniczna zawiera wszystkie dołączone do wersji papierowej załączniki), - załączniki w wersji papierowej w formie kopii zostały potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Wnioskodawcę lub osobę/osoby uprawnione do reprezentowania Wnioskodawcy - wniosek został trwale spięty; - wniosek został wypełniony w formie druku, w języku polskim; - wniosek zawiera poprawne wyliczenia arytmetyczne; - wniosek został podpisany przez Wnioskodawcę lub osobę/osoby uprawnione do reprezentowania Wnioskodawcy zgodnie z zasadami reprezentacji (tj. przez osobę/osoby wskazane do reprezentacji w statucie wnioskodawcy i akcie powołania lub upoważnionego pełnomocnika w załączonym do wniosku pełnomocnictwie lub potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Wnioskodawcę jego kopii) oraz opatrzony pieczęcią Wnioskodawcy; - załączniki w formie kopii zostały potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Wnioskodawcę lub osobę/osoby uprawnione do reprezentowania Wnioskodawcy zgodnie z zasadami reprezentacji (tj. przez osobę/osoby wskazane do reprezentacji w statucie wnioskodawcy i akcie powołania lub upoważnionego pełnomocnika w załączonym do wniosku pełnomocnictwie lub potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Wnioskodawcę jego kopii) - wszystkie pola wniosku zostały wypełnione zgodnie z instrukcją wypełniania wniosku.

Dwie pierwsze rubryki wniosku zatytułowane data wpłynięcia wniosku o dofinansowanie, a także pole zawierające numer wniosku są wypełniane przez właściwą instytucję, do której złożony został wniosek. Wnioskodawca wypełnia rubryki nie podświetlone kolorem żółtym. Rubryki podświetlone kolorem żółtym zawierają opis informacji, które Wnioskodawca powinien zamieścić w danym miejscu wniosku

## I. Informacje ogólne o projekcie

Ad. 1. Tytuł projektu

W punkcie tym Wnioskodawca wpisuje pełny tytuł projektu w języku polskim. Powinien on  w jasny i nie budzący wątpliwości sposób obrazować faktyczne zadanie, które zostanie zrealizowane w ramach projektu. Jeżeli projekt jest realizacją pewnego etapu większej inwestycji, powinno być to zaznaczone w tytule projektu. Tytuł nie może być nadmiernie rozbudowany. Powinien liczyć nie więcej niż 10 wyrazów.

Ad 2. Identyfikacja rodzaju interwencji

Pola wypełnione, nie podlegają zmianom.

### Ad. 3. Klasyfikacja projektu

Pola wypełnione, nie podlegają zmianom.

### Ad. 4. Typ projektu

Pola wypełnione nie podlegają zmianom.

### II. Identyfikacja Wnioskodawcy

Wnioskodawca wypełnia tę część zgodnie ze stanem faktycznym.

Ad. 5. Forma prawna prowadzonej działalności

Ze względu na ściśle określonych beneficjentów poddziałania 6.2.2 (Jednostki samorządu terytorialnego) pole zostało wypełnione i nie podlega zmianom.

Ad. 6. Dane Wnioskodawcy

Nazwa Wnioskodawcy: należy wpisać pełną nazwę Wnioskodawcy.

W punkcie tym należy podać dane zgodnie z wyszczególnieniem.

Pole odnoszące się do adresu poczty elektronicznej jest obligatoryjne. Wnioskodawca podaje informację o adresie strony internetowej, gdy ją posiada.

Uwaga:

Numer faksu jest niezbędny i może być wykorzystany na etapie oceny formalnej wniosku, w sytuacji gdy stwierdzone zostaną braki w dokumentacji i konieczne będzie uzupełnienie wniosku.

W rubryce „Charakterystyka prowadzonej działalności w zakresie przyciągania inwestorów i rozwoju gminy” należy krótko opisać działania podejmowane przez Wnioskodawcę w zakresie przyciągania inwestorów i rozwoju gospodarczego gminy, wynikające np. z przyjętych planów i dokumentów strategicznych.

Ad. 7. Dane osoby/osób upoważnionych przez Wnioskodawcę do kontaktów

W polach należy wpisać dane osoby, która będzie adresatem korespondencji dotyczącej projektu. Powinna to być osoba dysponująca pełną wiedzą na temat projektu, zarówno
w kwestiach związanych z samym wnioskiem o dofinansowanie, jak i późniejszą realizacją projektu.

Wnioskodawca wpisuje imię oraz nazwisko osoby do kontaktu.

Rubryka stanowisko dotyczy stanowiska zajmowanego w wewnętrznej strukturze organizacyjnej Wnioskodawcy.

Pole dotyczące adresu poczty elektronicznej jest obligatoryjne.

W rubryce numer telefonu zaleca się wpisanie numeru stacjonarnego, poprzedzając go numerem kierunkowym. Wyjątek stanowi przypadek, gdy osoba do kontaktu posiada jedynie służbowy telefon komórkowy. W takim przypadku należy wpisać służbowy numer telefonu komórkowego osoby do kontaktu.

Rubrykę dotyczącą numeru faksu należy wypełniać jedynie w wypadku, gdy osoba uprawniona do kontaktu go posiada.

III. Opis projektu

Ad. 8. Lokalizacja projektu

W punkcie należy zaznaczyć, w jakim miejscu będzie realizowany projekt, jak również podać powierzchnię terenu zgłoszonego do wsparcia.

W przypadku, gdy  teren inwestycyjny składa się z kilku części, należy podać lokalizację oraz powierzchnię każdej z części. Zgodnie z kryterium formalnym specyficznym dla działania 6.2.2 powierzchnia terenu zgłoszonego do wsparcia w ramach projektu jest nie mniejsza niż 40 ha.

W szczególności weryfikacji podlega, czy teren inwestycyjny  ma łączną powierzchnię co najmniej 40 ha. W przypadku, gdy  teren inwestycyjny będzie składać się z kilku części, minimalna powierzchnia każdego z  obszarów nie może być mniejsza niż 15 ha.

Dopuszcza się podział każdej z części terenu inwestycyjnego przez infrastrukturę komunikacyjną np. drogę lub ze względu na uwarunkowania naturalne niezależnie od czynnika ludzkiego np. rzekę.

Jednocześnie należy zwrócić uwagę, na kryterium fakultatywne, zgodnie z którym ocena projektu wzrasta, gdy powierzchnia terenu przygotowanego pod inwestycję jest większa niż 40 ha.

### Ad. 9. Cel planowanego projektu

Należy napisać co jest ogólnym celem projektu i w jaki sposób projekt przyczynia się do realizacji celu priorytetu/działania/ Programu.

Szczegółowe cele projektu przedstawione w tym punkcie powinny być ściśle powiązane z punktem 12 (skwantyfikowane wskaźniki realizacji celów projektu), należy przedstawić cele projektu na poziomie wskaźników produktu oraz rezultatu.

Właściwa prezentacja celów projektu pozwoli na łatwą ich identyfikację oraz przełożenie na konkretne wartości.

Produkt należy rozumieć jako rzeczy materialne lub usługi, które Wnioskodawca otrzyma w ramach projektu, wyłącznie dzięki zaangażowaniu środków finansowych, które są wskazane w punkcie 16.

Rezultat należy rozumieć jako bezpośrednie (dotyczące Wnioskodawcy) oraz natychmiastowe (mierzone po zakończeniu realizacji projektu lub jego części efekty wynikające z dostarczenia produktu. Rezultat informuje o zmianach, jakie nastąpiły u Wnioskodawcy bezpośrednio po zakończeniu projektu.

Cele projektu należy przedstawić w nawiązaniu do powyższych definicji. Przy opisywaniu celów projektu nie jest konieczne podawanie wartości liczbowych, gdyż zostaną one przyporządkowane do celów w punkcie 12. Należy natomiast przedstawić informację na temat sposobu liczenia wskaźników oraz źródeł danych do ich prezentacji. Informacja ta jest podstawą do oceny prezentowanych wskaźników, zatem musi być precyzyjna i szczegółowa.

Niezwykle istotna dla oceny projektu jest spójność pomiędzy punktami 9 i 12. Przy określaniu celów należy wskazać również cele jakościowe, których nie da się zmierzyć i zapisać w postaci wskaźników w punkcie 12. Opis celów planowanego projektu nie powinien przekroczyć 2 stron  przy zastosowaniu czcionki nie mniejszej niż 10 pkt.

### Ad. 10. Opis planowanego projektu

W punkcie tym należy zawrzeć zwięzły i konkretny opis projektu. Opis nie powinien przekraczać dwóch stron, przy zastosowaniu czcionki nie mniejszej niż 10 pkt. Przede wszystkim należy wskazać, którego z poniższych działań dotyczy projekt i opisać sposób jego wykonania:

- opracowania dotyczące koncepcji zagospodarowania terenu, a w tym ocena stanu infrastruktury technicznej, analiza kosztowa uzbrojenia;

- opracowania dotyczące kompleksowych badań geotechnicznych, w tym określenia warstw geologicznych, nośności gruntu, poziomu lustra wód gruntowych;

- opracowywanie studium wykonalności, w tym raportu o barierach inwestycyjnych;

- opracowanie informacji o klimacie inwestycyjnym  dla danej lokalizacji;

- opracowanie harmonogramów procesu inwestycyjnego;

- analizy formalno-prawne nieruchomości;

- analizy kosztowe makroniwelacji;

- raporty o oddziaływaniu na środowisko naturalne;

- projekty doradczo-promocyjne, w tym działania rozpoznawcze w ocenie możliwości utworzenia terenu inwestycyjnego dla danej lokalizacji oraz opracowanie informacji o utworzonym terenie inwestycyjnym.

### Ad.11 Atrakcyjność terenu inwestycyjnego

Należy uzasadnić atrakcyjność inwestycyjną terenu, który jest przedmiotem projektu i jego potencjał rozwojowy poprzez podanie następujących informacji

- lokalizacja, tj. miejsce w rankingu potencjału gospodarczego NUTS 3 wg bezrobocia  (wartość stopy bezrobocia należy podać z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku)

- odległość od węzła komunikacyjnego, tj. autostrady lub drogi krajowej,

- odległość od portu lotniczego (należy podać również nazwę portu lotniczego),

- odległość od dużych aglomeracji miejskich powyżej 50 000 mieszkańców (należy podać również nazwę miejscowości),

- dostępność infrastruktury technicznej, tj. prąd, gaz, woda, kanalizacja sanitarna i deszczowa (należy podać odległość przyłącza każdego medium od granicy terenu),

- poziom wód podziemnych (poziom należy dokładnie określić w metrach wg posiadanej wiedzy),

- ryzyko wystąpienia zalań i osunięć,

- przeszkody podziemne i występujące na powierzchni terenu

W przypadku, gdy  teren inwestycyjny składa się z kilku części,  powyżej wskazane  informacje należy podać oddzielnie w odniesieniu do każdej z części.

Należy szczegółowo podać informacje ww. wskaźników zgodnie z posiadaną wiedzą.

Ad. 12. Skwantyfikowane wskaźniki realizacji celów projektu

W punkcie tym należy wypełnić tabelę skwantyfikowanych (policzalnych/mierzalnych) wskaźników realizacji celów projektu.

W przypadku wskaźników produktu w tabelę należy wpisać odpowiednie (nieskumulowane) wartości z podziałem na lata oraz zagregowaną wartość danego wskaźnika po realizacji projektu.

Należy zwrócić uwagę na spójność pomiędzy punktem 9 i 12. Każda kwantyfikowana wartość celu z punktu 12 musi mieć swój odpowiednik w punkcie 9, ale nie każdy cel z punktu 9 musi być przedstawiony w postaci liczbowej, gdyż niektóre cele mogą być celami jakościowymi, w związku z tym nie da się ich zapisać w postaci wskaźników mierzalnych.

Wskaźniki produktu, które są związane wyłącznie z okresem wdrażania projektu, mogą być podawane wyłącznie za lata, w których projekt jest realizowany – muszą być zatem zgodne z terminami podanymi w punkcie 14. Wskaźniki rezultatu mogą być przedstawiane za okres nie wcześniejszy niż wskaźniki produktu, bowiem zawsze są ich wynikiem.

Należy mieć na uwadze, iż ujęte w tabeli wskaźniki muszą:

- być obiektywnie weryfikowalne,

- odzwierciedlać założone cele projektu,

- być adekwatne dla danego rodzaju projektu.

Wskaźniki rezultatu powinny uwzględniać co najmniej jeden z poniższych elementów:

- prognozowana liczba inwestycji nowopowstałych zlokalizowanych na przygotowanych terenach,

- prognozowana wartość inwestycji zlokalizowanych na przygotowanych terenach (w PLN).

Ad. 13. Uzasadnienie projektu

W punkcie tym należy wskazać, dlaczego konieczne jest zrealizowanie danego projektu (maksymalnie 2 strony). Uzasadnienie powinno zawierać następujące informacje:

- jakie są zidentyfikowane potrzeby dla realizacji projektu;

- jakie są przyczyny wyboru zaplanowanych działań, w tym uzasadnienie dla zaplanowanych w ramach projektu nakładów (w szczególności wydatków kwalifikowanych);

- jakie są spodziewane efekty projektu – należy w sposób syntetyczny uzasadnić założone cele projektu wskazane w pkt. 9 wniosku z punktu widzenia realności ich osiągnięcia.

### Ad. 14. Harmonogram realizacji projektu

W punkcie tym należy podać dzień, miesiąc oraz rok w formacie dd/mm/rrrr, w którym planowane jest rozpoczęcie realizacji projektu oraz zakończenie realizacji projektu.

Okres kwalifikowania wydatków dla danego projektu zostanie określony w umowie o dofinansowanie zawieranej z beneficjentem, która określa zarówno początkową jak i końcową datę kwalifikowalności wydatków w ramach projektu. Przed zawarciem umowy o dofinansowanie projektodawca ponosi wydatki na własne ryzyko, ponieważ dopiero po podpisaniu umowy uzyskuje pewność uzyskania dofinansowania.

### Ad.15. Źródła finansowania projektu

W punkcie tym należy określić całkowite wydatki w ramach projektu (kolumna wydatki ogółem w podziale na poszczególne, wymienione źródła finansowania projektu, wraz ze wskazaniem wartości wydatków kwalifikowanych.

W rubryce środki gwarantowane przez Wnioskodawcę, należy wskazać całkowitą wartość wydatków w ramach projektu ogółem, w podziale na:

- kredyt bankowy

- w tym kredyt bankowy udzielony ze środków Europejskiego Banku Inwestycyjnego

- inne źródła finansowania (wpisać jakie inne źródła finansowania przewiduje Wnioskodawca, jeśli Wnioskodawca planuje zaangażowanie środków w realizację projektu z innych źródeł finansowania).

Należy zwrócić uwagę, aby suma źródeł finansowania projektu zarówno w pozycji wydatki ogółem, jak i w pozycji wydatki kwalifikowane była spójna z wartością wydatków kwalifikowanych oraz całkowitymi wydatkami na realizację projektu określonymi w pkt 16.

Ad.16. Całkowite wydatki na realizację projektu (PLN)

W punkcie tym należy wskazać planowane całkowite wydatki związane z realizacją projektu, wraz z podaniem wydatków kwalifikujących się oraz nie kwalifikujących się do objęcia wsparciem. Wydatkami kwalifikującymi się do objęcia wsparciem są tylko takie wydatki, które są niezbędne do wykonania projektu, są bezpośrednio z projektem związane, natomiast ich rodzaje zostały wskazane w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków dla PO IG.

W punkcie 16 należy podać wnioskowaną kwotę wsparcia.

W rubryce dofinansowanie ze środków publicznych w ramach poddziałania 6.2.2 PO IG należy wpisać udział dofinansowania w wydatkach kwalifikowanych projektu w ujęciu procentowym.

### Ad. 17. Planowane wydatki w ramach projektu, według podziału na kategorie wydatków

W punkcie tym należy wpisać jakiego typu wydatki planowane są w związku z realizacją poszczególnych etapów projektu. Należy wyodrębnić kategorie planowanych wydatków oraz ich szacunkową wartość, wraz z wyszczególnieniem wartości wydatku kwalifikującego się do objęcia wsparciem. Przy określaniu wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem  w ramach poszczególnych kategorii planowanych wydatków należy mieć na uwadze rodzaje wydatków kwalifikowanych określone w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków dla PO IG. Ponadto, jeżeli dana kategoria wydatku jest wydatkiem kwalifikującym się do objęcia wsparciem, w kolumnach wydatki całkowite (w PLN) oraz w tym wydatki kwalifikowane (w PLN) należy wpisać tę samą wartość. Jeżeli planowany wydatek tylko częściowo będzie kwalifikował się do objęcia wsparciem, w kolumnie w tym wydatki kwalifikowane (w PLN) należy podać tylko tę wartość wydatku, która kwalifikuje się do objęcia wsparciem. Jeśli planowany wydatek w całości nie kwalifikuje się do objęcia wsparciem, w kolumnie w tym wydatki kwalifikowane (w PLN ) należy wpisać zero.

Opis wydatków powinien być możliwie szczegółowy i dokładny. Wydatki kwalifikowane podawane są w kwotach netto chyba, że Wnioskodawca nie ma możliwości uzyskania zwrotu bądź odliczenia VAT, czego potwierdzeniem jest deklaracja Wnioskodawcy o braku możliwości odzyskania podatku VAT. W przypadku, gdy Wnioskodawca może odzyskać podatek VAT, wówczas koszt podatku VAT wynikający z realizacji projektu należy uwzględnić we wniosku jako wydatek niekwalifikowany. W takim wypadku w kolumnie wydatki całkowite (w PLN) należy uwzględnić wartości brutto, a w pozycji w tym wydatki kwalifikowane (w PLN) wartości netto.

Planowane wydatki muszą być uzasadnione, racjonalne i adekwatne do zakresu i celów projektu.

Ad. 18. Powiązanie projektu z innymi projektami realizowanymi przez Wnioskodawcę w ramach NSRO 2007-2013

W punkcie tym należy wskazać czy projekt jest elementem realizacji szerszego przedsięwzięcia lub pozostaje w związku z realizacją innych projektów w ramach Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia 2007-2013. W niniejszej rubryce powinien znaleźć się krótki (nie przekraczający 1 strony) opis tego typu powiązań projektu wraz z wymienionym tytułem i datą złożenia wniosku o dofinansowanie.

IV. ZAŁĄCZNIKI

Zgodnie z tym punktem Wnioskodawca załącza do wniosku o dofinansowanie wymagane dokumenty.

### V. DEKLARACJA WNIOSKODAWCY

Ostatnią stroną wniosku jest deklaracja Wnioskodawcy. Wnioskodawca (lub osoba upoważniona do jego reprezentowania) podpisuje deklarację w przypadku akceptacji jej postanowień.

Pod deklaracją wnioskodawca lub osoba upoważniona do jego reprezentowania składa podpis.