RO Busko

| Lp. | Miejsce uszkodzenia | Rozmiar | Rodzaj uszkodzenia | Podjęte działania w celu naprawy szkody |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Prawy wał Kanału Strumień m. Rejterówka | 30 mb w km 9+470 | Rozmycie wału | Wykonany wał opaskowy przez straż i wojsko, Opracowano projekt zabudowy wyrwy |
| 2. | Prawy wał rz. Czarnej Staszowskiej m. Winnica | 60 mb w km 0+800 | Rozmycie wału | Wykonany wał opaskowy i opracowany projekt zabudowy wyrwy |
| 3. | Lewy wał rz. Wisły w m. Niekurza , | na dł. 220 mb | Obsuwanie skarpy odwodnej | Opracowana ekspertyza przyczyn osunięcia skarpy |
| 4. | Lewy wał Wisły przy pompowni w m. Rybitwy | 80 mb w km 0+230 | Rozmycie wału i zniszczona pompownia | Opracowana ekspertyza dot. przyczyn przerwania wału Wykonany wał opaskowy Wykonywane zabezpieczenie wyrwy – I etap polegający na zabiciu ścianki szczelnej |
| 5. | Lewy wał rz. Wisły m. Winnica | na dł. 60 mb, dł. wyrwy 3 m w km 0+528 | Podłużne pęknięcie wału oraz obniżanie się korony przez przelewanie się wody | Opracowany projekt zabudowy wyrwy |
| 6. | Prawy wał Kanału Strumień w m. Maśnik | 35 mb w km 0+050 | Celowe rozkopanie do spuszczenia wody z zawala | Tymczasowe zabezpieczenie, opracowano projekt zabudowy rozkopanego wału |
| 7. | Lewy wał rz. Wisły w msc. Szwagrów | 1 km | Rozmycie skarpy | Wykonana ekspertyza przyczyn rozmycia skarpy wału |
| 8. | Lewy wał rz. Wisły w m. Brzostków | w km 3+235 | Uszkodzona śluza | Zlecenie projektu odbudowy śluzy |
| 9. | Lewy wał rz. Wisły w m. Łęka | w km 7+820 | Uszkodzona śluza | Zlecenie projektu odbudowy śluzy |
| 10. | Lewy wał rz. Wisły w m. Niekurza - Matiaszów | 400 mb | Obsunięcie i rozmycie skarpy | Opracowana ekspertyza przyczyn osunięcia i rozmycia skarpy |
| 11. | Lewy wał rz. Wisły w m. Słupiec | 800 mb | Obsunięcie i rozmycie skarpy | Opracowana ekspertyza przyczyn osunięcia i rozmycia skarpy |

RO Jędrzejów

| Lp. | Miejsce uszkodzenia | Rozmiar | Rodzaj uszkodzenia |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Prawy wał rz. Nidy m. Pawłowice-Bełk | 45 mb | Rozmycie wału i uszkodzona korona na dł. 300 mb | Sporządzono przedmiary i zlecono wykonanie odbudowy |
| 2. | Lewy wał rz. Nidy Zalesie – Skowronno | 50 mb | Rozmycie wału | Sporządzono przedmiary i zlecono wykonanie odbudowy |
| 3. | Prawy wał rz. Nidy Pińczów – Michałów | na dł. 250 mb | Uszkodzona korona wału | Przygotowano przedmiary robót |

RO Sandomierz

| Lp. | Miejsce uszkodzenia | Rozmiar | Rodzaj uszkodzenia |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Prawy wał rz. Wisły w m. Koćmierzów – HSO | 165 mb | Rozmycie wału | Zlecony projekt zabudowy wyrwy. Wykonany wał opaskowy – I etap, odbudowa zniszczonego częściowo wału opaskowego i zasypanie wyboju - w trakcie realizacji |
| 2. | Prawy wał rz. Wisły w km 0+030 (do ujścia Trześniówki) – Sandomierz-Nadbrzezie | 60 mb | Celowe rozkopanie wału do spuszczenia wody z zawala | Zlecony projekt zabudowy Wykonano tymczasowe zabezpieczenie; w trakcie realizacji ława przywałowa - docelowa |
| 3. | Lewy wał rz. Wisły m. Łukowiec | 80 mb osunięcie 500 mb przesiąki | Rozwarstwianie wału +przesiąki | Zlecony projekt zabezpieczenia wału |
| 4. | Pompownia wody Nadbrzezie |  | zatopiona | Wypompowywanie wody i częściowe uruchomienie pompowni |
| 5. | Pompownia Linów |  | Uszkodzony zbiornik | Wypompowywanie wody i przygotowanie przedmiarów |
| 6. | Lewy wał rz. Wisły m. Otoka gm. Łoniów | 30 mb | Osunięcie skarpy przy śluzie od strony odpowietrznej | Zlecony projekt zabezpieczenia wału |
| 7. | Wał lewy Kanału Ożarów przy ujściu do Wisły | 30 mb | wyrwa (rozmycie wału) | Wykonany wał opaskowy przez wojsko i straż Zlecony projekt zabudowy |
| 8. | Lewy wał rz. Trześniówki w m. Sandomierz | 30mb w km 3+380 | Wyrwa | Zlecony projekt zabudowy wyrwy Wykonane zabezpieczenie - opaska |
| 9. | Lewy wał rz. Trześniówki w m. Sandomierz | w km 0+950 | Rozkop wału | Zlecony projekt zabudowy rozkopu |
| 10. | Wał letni rz. Wisły w m. Sulejów | 500 mb + 2,05 km | 8 wyrw na wale + uszkodzenia | Przygotowywane przedmiary |
| 11. | Prawy wał Opatówki w m. Szczytniki w km 2+200 | 30 mb | Rozmycie wału | Zlecony projekt zabudowy wyrwy Wykonane zabezpieczenie stanowiące w części docelowe zabezpieczenie |
| 13 | Prawy wał Opatówki w m. Szczytniki w km 0+630 |  | Rozkopanie wału do spuszczenia wody z zawala | Zlecony projekt zabudowy rozkopu Wał opaskowy w trakcie realizacji |
| 14. | Lewy wał Wisły w m. Ostrów gm. Tarłów w km 8+950 – 9+050 | 100mb | Rozmycie wału | Wał opaskowy w trakcie realizacji Zlecony projekt zabudowy wyrwy |
| 15. | Lewy wał Wisły w m. Ostrów gm. Tarłów w km 10+850-10+950 |  | Rozkopanie wału do spuszczenia wody z zawala | Wał opaskowy i zasypanie wyboju w trakcie realizacji Zlecony projekt zabudowy rozkopu |
| 16. | Lewy wał Wisły w m. Winiary gm. Dwikozy | 230 mb | Rozmycie wału (wyrwa) | Tymczasowe zabezpieczenie w formie ławy przywałowej docelowej w trakcie realizacji Zlecony projekt zabudowy wyrwy |
| 17. | Magazyn p.powodziowy w Kępie Chwałowskiej |  | Zalany | Oszacowanie szkód przez ubezpieczyciela. Sporządzenie przedmiaru robót i kosztorysu inwestorskiego na roboty polegające na usunięciu szkód powodziowych |
| 18. | Magazyn p.powodziowy w Ostrowie gm. Tarłów |  | Zalany | Magazyn przeznaczony do rozbiórki |
| 19. | Pompownia wody w Kępie Chwałowskiej |  | Zalana | Oszacowanie szkód przez ubezpieczyciela. Sporządzenie przedmiaru robót i kosztorysu inwestorskiego na roboty polegające na usunięciu szkód powodziowych |
| 20. | Wał przy HSO (Huta Szkła) | 30 mb | częściowe rozmycie wału | Odbudowa wału połączona z działaniami podjętymi na prawym wale rz. Wisły w m. Koćmierzów (poz.1) |
| 21. | Kępa Nagnajewska |  | Zniszczona podstawa wału | Zlecone zabezpieczenie wału |
| 22. | Liczne przesiąki przez korpus wału i podłoże |  | Filtracja | Trwa dokonywanie szczegółowej inwentaryzacji miejsc występowania przesiąków |